|  |  |
| --- | --- |
| **PLAN DE PRÉVENTION** | ***Articles R.4512-1 à R.4512-7 du Code du Travail******Arrêté du 19 mars 1993*** |
| **Entreprise extérieure (EE)** :**Adresse** :**Identité du responsable** :🕿 :🖳 : | **Entreprise utilisatrice (EU)** :**Adresse** :**Identité du responsable** :🕿 :🖳 : |
| **Travaux à effectuer** |
| **Date de l’inspection commune** : 27/09/2021**Nature des travaux** : nettoyage des vitres de l’hôtel de ville | **Organisation des secours** : trousse de secours fournie par l’employeurTéléphone portable fourni par l’employeur (n°18 pour les pompiers)**Date de début des travaux** : 30/09/2021**Date de fin des travaux** : 30/09/2021 |
| **Risques identifiés et mesures de prévention** |
| **n°** | **Nature du risque** | **Mesures de prévention** | **EE** | **EU** |
| **1** | Risque de chute de hauteur | * Fourniture d’un escabeau équipé d’un garde-corps pour le nettoyage des vitres du côté extérieur.
* Fourniture d’un marchepied trois marches pour le nettoyage des vitres du côté intérieur.
 | [x] [ ]  | [ ] [x]  |
| **2** | Risque chimique | * Information sur les risques liés à l’utilisation des produits de nettoyage et sur les consignes de sécurité associées.
* Fourniture des équipements de protection individuelle suivants : gants, blouse et chaussures fermées.
 | [x] [x]  | [ ] [ ]  |
| **3** | Risque biologique | * Mise à disposition des sanitaires de l’hôtel de ville.
 | [ ]  | [x]  |
| **4** | Autre : coactivité lié à la circulation du public et des agents aux abords de l’hôtel de ville | * Balisage de la zone d’intervention (rubalise et cônes de Lübeck)
 | [x]  | [ ]  |
| **Signature du responsable de l’EE** :**Date :** 27/09/2021 | **Signature du responsable de l’EU :****Date :** 28/09/2021 |